договор №________

на выполнение проектных работ

г.Вологда	«___» __________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Охотина Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые далее «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектных работ);

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором; с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

работы - проектные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

- Предмет и объем Договора

2.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы в рамках реализации Технических Условий на технологическое присоединение дополнительной мощности электроустановок Общества с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

- Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1 на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на проектные работы у Подрядчика).

- Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

3.     Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало проектных работ – не позднее 5-ти дней с момента заключения Договора на разработку проектной документации.

Окончание проектных работ –  3 месяца с момента заключения Договора.

Согласование проектных работ ОАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС и ОАО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ в соответствии с нормативными документами предприятий.

4.      Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

- Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

- При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

- Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.5.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.6.	Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения   данных   об   объекте   в   представленной   Заказчиком   информации   и   закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

5.   Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

- Представить Подрядчику до начала работ копию технических условий на технологическое присоединение дополнительной мощности электроустановок ООО «ЭТА» к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

- Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6.   Цена Договора

- Цена Договора составляет ____________ (___________________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (____________________________________) рублей.

- Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

6.3 Цена договора, предусмотренная п. 6.1 является фиксированной и изменению не подлежит.

7.    Оплата работ и взаиморасчеты

- Предоплата в размере пятидесяти (50) процентов от общей стоимости работ по Договору оплачивается на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 20 (двадцати) банковских  дней со дня заключения Договора.

- Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 20 банковских дней с момента подписания Актов сдачи - приемки выполненных работ.

- Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

8.   Приемка и выполнение работ

8.1.	Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

8.2.	Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. Замечания к качеству и составу работ, предусмотренные п. 2.1 данного договора, возникшие по вине Подрядчика при согласовании проектной документации с ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодской ПМЭС, филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Вологодское РДУ исправляются Подрядчиком за свой счет.

8.3.	В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4.	После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику.

8.5.	Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.6.	В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

9.    Имущественная ответственность

9.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

За задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная с 21 банковского дня после подписания актов сдачи-приемки работ.

9.2.	При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.3.	В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа.

9.4.	Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

9.5.	Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещений» в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

10.    Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и в случаях привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязуется передать Заказчику исключительное или неисключительное право на указанные результаты. Передача неисключительных прав производится в объёме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

11.    Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2.	Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.

- Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

- Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5.	Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.6.	Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12.     Разрешение споров между Сторонами

- Стороны договорились решать все споры, возникающие в связи с настоящим договором, досудебном (претензионном) порядке. Заинтересованная Сторона направляет контрагенту   претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с момента получения.

- В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Вологодской области по месту нахождения истца.

13.    Изменение, прекращение и расторжение Договора

- Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

14.    Конфиденциальность

14.1.	Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

- Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

- Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

- Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

- Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15.    Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.3.	В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 16 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

15.4.	При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

- Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

- Совершено в г. Вологда «___» ____________ 2012 г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

16. Реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа»

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 160028, Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 13

ИНН/КПП 3525213981/352501001

ОГРН 1083525016926

р/с	40702810200000000288

в	ОАО коммерческом банке

«Северный кредит»

к/с 30101810500000000769 в ГРКЦ ГУ Банка

России по Вологодской области

БИК 041909769

Тел. (8172) 79-70-13, 79-72-84

Факс:(8172)51-03-13

e-mail: e-transit@vologda.ru

Директор

_______________________/Е.А.Охотин/