ДОГОВОР №

на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Вологда                                                                                                                   «____»_____________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Охотина Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________ - победитель закупочной процедуры № ____ от __________2013 г. согласно Протокола о результатах проведения закупки (Приложение № 1 к настоящему договору), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _________________________ , с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту трансформатора          ТРДН-40000/110/10/10 кВ на ГПП-1, по адресу: 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13, в соответствии с Перечнем необходимых работ (Приложение № 2 к Договору), нормами и правилами к указанным видам работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

  - Обязательства Подрядчика по выполнению работ включают в себя:

    - Замену вводов 110 кВ – 3 штук.

    - Ремонт РПН – 1 шт.

    - Ремонт системы охлаждения с заменой вентиляторов в количестве 16 штук.

    - Замену резинотехнических уплотнений и запорной арматуры с полным сливом трансформаторного масла с последующей регенерацией.

    - Замену силикагеля.

    - Покраску трансформатора.

    - Замену предохранительного клапана – 1 шт.

    - Замену струйного и газового реле.

  - Приложение №2 составляется Подрядчиком в течение 5 календарных дней со дня подписания Протокола о результатах проведения закупки при условии своевременного уведомления Подрядчика о результатах процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЭТА», и предоставляется Заказчику на согласование.

  - Место исполнения  договора – г. Вологда.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Обязанности Подрядчика:

- Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

- Производить работы в полном соответствии с требованиями действующего законодательства  и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории РФ, технической документации, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

- При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

- Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- По результатам выполнения работ передать Заказчику: оригинал счета, счет-фактуру, акт выполненных работ с необходимым приложениями.

- Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

- Обязанности Заказчика:

- Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном  Договоров.

- Представить Подрядчику до начала строительных работ исходную документацию для выполнения работ.

- Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

- Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

- Права Заказчика:

- Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем выполняемых по настоящему договору работ в силу целесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу такого расторжения.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало работ – ____________________.

- Окончание работ –  ____________________.

4 СТОИМОСТЬ РАБОТ

- Стоимость работ по договору составляет: ________ руб. ________ коп. (________), в т.ч. НДС 18%  ________ руб. ________  коп. (________).

- Работы по капитальному ремонту выполняются с применением материалов Подрядчика включенных в общую стоимость работ по настоящему договору.

- Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в стоимость работ по настоящему договору и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

- Стоимость работ по настоящему договору, предусмотренная п. 4.1 является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

- Стоимость работ по настоящему договору определяется по результатам закупочной процедуры № ____ от __________2013 г и отражается в Смете (Приложение №3 к настоящему договору), которая составляется Подрядчиком в течение 5 календарных дней со дня подписания Протокола о результатах проведения закупки при условии своевременного уведомления Подрядчика о результатах процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЭТА», и предоставляется Заказчику на согласование.

- Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере ________ руб. ________ коп. (________) в т.ч. НДС 18% ________ руб. ________  коп. (________) в течение 30 (тридцати)  календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Подрядчик при получении частичной оплаты в счёт предстоящего выполнения работ направляет Заказчику оформленную в соответствии со ст. 169 НК РФ счёт-фактуру на сумму частичной оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления частичной оплаты.

- Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ на основании предъявленного Подрядчиком счёта-фактуры.

- Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

- Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

- Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В течение  5(пяти)  календарных дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ.

- Акт выполненных работ подписывается сторонами в течение 5(пяти) календарных дней. При отказе от подписания акта выполненных работ, Заказчик указывает причину отказа в письменном виде.

- В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней. По письменному согласию Заказчика срок устранения недостатков может быть увеличен. Срок устранения недостатков не должен превышать 90 (девяносто) календарных дней.

- После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт выполненных работ и направляет его Подрядчику.

- Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

- Подрядчик считается исполнившим обязательства по выполнению работ в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ без замечаний.

- В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

- Заказчик обеспечивает пропускной режим представителей Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения обязательств по настоящему договору на основании письменной заявки Подрядчика. В заявке указывается ФИО, должность представителей, их паспортные данные, предполагаемый временной период присутствия на территории Заказчика. Заявка предоставляется Подрядчиком не позднее 2 (двух) суток до момента прибытия на территорию Заказчика и может быть направлена Заказчику по факсу.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ

- При неисполнении обязательств по договору виновная сторона, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

- В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа.

- В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в соответствии с п. 5.3. настоящего договора;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

- В случае неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение договора,  Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере в размере 10 % (десяти процентов)  от полной стоимости работ по настоящему договору,

- Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку исполнения принятых на себя обязательств. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и в случаях привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязуется передать Заказчику исключительное или неисключительное право на указанные результаты. Передача неисключительных прав производится в объёме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

7 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, в том числе стихийных природных бедствий и катастроф, военных действий и если  эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, в течение 5 (пяти) дней, уведомить другую Сторону о наступлении таких обязательств.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

Уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их прекращении направляет с документальным подтверждением этих обстоятельств соответствующими компетентными органами, в противном случае  освобождение от ответственности исключается.

- Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

- Срок исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы должны быть приняты и оплачены.

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

- В случае не достижения согласия между сторонами путём переговоров, заинтересованная сторона направляет контрагенту претензию, которая подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с момента получения.

- Все споры и разногласия, не урегулированные в досудебном претензионном порядке, Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

- Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

- Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

- Требования пункта 10.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае Стороны обязаны уведомить друг с друга об объеме и характере предоставляемой информации.

- Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 10 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

- Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телеграфа, телетайпа, телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

- Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- В случае изменения адресов и реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в семидневный срок друг другу в письменной форме.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение № 1 - Копия протокола заседания закупочной комиссии № ____ от _________2013 года по рассмотрению и оценке заявок.

Приложения № 2 – Перечень необходимых работ.

Приложение №3 - Смета

13 АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК

| Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа» (ООО «ЭТА») Почтовый адрес: 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13 ИНН/КПП 3525213981/352501001 ОГРН 1083525016926 р/с 40702810200000000288 в ОАО коммерческом банке «Северный кредит» к/с 30101810500000000769 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области БИК 041909769 тел. (8172) 79-70-13, 79-72-84 факс: (8172) 51-03-13 ОКВЭД 40.10.2 e-mail: e-transit@vologda.ru | Почтовый адрес: ИНН/КПП ОГРН р/с к/с БИК тел. факс e-mail |
| --- | --- |
| Директор ______________________ Е.А. Охотин | ______________________ |